## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis

## Slide 3: Présentation du projet
Ce projet a pour objectif de créer un portfolio interactif permettant de présenter les compétences et réalisations du candidat dans le domaine de l’analyse de données.
Il vise à répondre aux attentes d' Aéroworld, entreprise du secteur aéronautique, qui souhaite évaluer les candidats avant leur entretien grâce à un portfolio structuré et démonstratif.

## Slide 4: Enjeux et objectifs
Besoins de l’entreprise/ du client
Aéroworld cherche à recruter un Data Analyst expérimenté pouvant évoluer vers un poste de chef de projet.
Le portfolio servira d'outil de sélection en démontrant les compétences du candidat.
Raisons du besoin
Problème de gestion de la data à grande échelle
Objectifs SMART
Spécifique : Concevoir un portfolio interactif structuré, clair et démonstratif.
Mesurable : Contenir des livrables concrets (tableaux de bord, documentation, vidéo de formation).
Atteignable : S’appuyer sur des outils existants (Power BI, Tableau Software, GitHub, CMS).
Réalisable : Répondre aux attentes d’ Aéroworld et illustrer la posture de consultant du candidat.
Temporel : Finaliser et livrer le portfolio sous deux semaines.

## Slide 5: Équipe projet
Composition de l’équipe projet
Candidat (Chef de projet & Data Analyst) : Responsable de la création et de la structuration du portfolio.
Mentor OpenClassrooms : Guide et valide les étapes du projet.
Responsable recrutement Aéroworld (Suzanne) : Evaluatrice finale du portfolio.

## Slide 6: Spécifications ergonomiques
Interface utilisateur fluide et intuitive.
Navigation claire entre les différentes sections.
Accessibilité sur ordinateur et mobile.
Expérience utilisateur optimisée avec une présentation professionnelle.

## Slide 7: Spécifications fonctionnelles
Le portfolio devra inclure :
Présentation du candidat : Profil, parcours, compétences, outils maîtrisés.
Analyse des besoins métiers : Synthèse des problématiques d'Aéroworld.
Livrables démonstratifs :
  Tableaux de bord Power BI / Tableau Software.
  Documentation détaillant la démarche analytique.
  Vidéo explicative sur un outil de visualisation.
Posture de consultant : Explication de la méthodologie, vulgarisation des analyses.
Section contact : Liens vers LinkedIn, GitHub et coordonnées professionnelles.

## Slide 8: Contraintes et spécificités techniques et réglementaires
Utilisation d’un dépôt GitHub.
Compatibilité avec Chrome, Firefox et Safari.
Hébergement sécurisé respectant les normes de protection des données (RGPD).

## Slide 9: Qualité et performance (1)
Contraintes à prendre en compte
Respect du cahier des charges fourni par Aéroworld.
Mise en forme soignée et alignée avec les attentes du marché.
Contenu structuré et facile à comprendre.

## Slide 10: Qualité et performance (2)
KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet :
Délais respectés : Suivi du rétroplanning.
Qualité des livrables : Validation des documents par le mentor.
Impact du portfolio : Retour de l’évaluateur en simulation d’entretien.

## Slide 11: Rétroplanning
Liste synthétique des dates clés du projet
Étape | Tâches | Date limite
Semaine 1 | Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges | 04/04/2025
Semaine 1 | Création des premiers livrables (tableaux de bord, documentation) | 08/04/2025
Semaine 2 | Finalisation des livrables, enregistrement de la vidéo de formation | 12/04/2025
Semaine 2 | Intégration des éléments dans le portfolio et relecture finale | 15/04/2025

## Slide 12: Devis
Liste synthétique et coût des différentes catégories du devis
Outils logiciels : Power BI (licence gratuite ou payante selon besoin), Tableau Software.
Hébergement et nom de domaine : Option GitHub Pages ou CMS.
Temps investi : Environ 70 heures de travail.